26.04.2017 г. №6/199-рд

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АЛАРСКИЙ РАЙОН»

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ РАЙОН» НА 2015-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» ЗА 2016 ГОД

Заслушав отчет «О выполнении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры, строительства, объектов капитального строительства и дорожной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» за 2016 год, руководствуясь Уставом муниципального образования «Аларский район», Дума муниципального образования «Аларский район»,

РЕШИЛА:

1. Отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры, строительства, объектов капитального строительства и дорожной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» за 2016 год принять к сведению (приложение).

2. Комитету по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре (Распопин П.К.) продолжить работу по выполнению муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры, строительства, объектов капитального строительства и дорожной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального образования «Аларский район».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя мэра по ЖКХ и муниципальному имуществу Селезневу И.И.

Председатель Думы

муниципального образования «Аларский район»

Р.В. Тумуров

Приложение к решению Думы муниципального образования «Аларский район»

от 26.04.2017г. №6/199-рд

Отчет о выполнении муниципальной программы

«Развитие коммунальной инфраструктуры, строительства, объектов капитального строительства и дорожной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» за 2016 год

Данная программа включает в себя 11 муниципальных Подпрограмм:

1. Муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Аларском районе на 2015-2017 годы»;

2. Муниципальная подпрограмма «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Аларский район на 2015-2017 годы»;

3. Муниципальная подпрограмма «Развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2015-2017 годы»;

4. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения Аларского района на 2015-2017 годы»;

5. Муниципальная подпрограмма «Молодым семьям доступное жилье в Аларском районе» на 2015-2017 годы»;

6. Муниципальная подпрограмма «Исполнение судебных решений по обеспечению жилыми помещениями детей - сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Аларском районе на 2015-2017 годы»;

7. Муниципальная подпрограмма «Подготовка объектов коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду в муниципальном образовании «Аларский район» на 2015-2017 годы»;

8. Муниципальная подпрограмма «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства» на 2015-2017 годы»;

9. Муниципальная подпрограмма «Социальные выплаты населению Аларского района на 2015-2017 годы»;

10. Муниципальная подпрограмма «Охрана окружающей среды в Аларском районе» на 2015-2017 годы»;

11. Муниципальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2015-2017 годы и на период до 2020 года в муниципальном образовании «Аларский район».

Цели: Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного и промышленного строительства путем снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры при сокращении неэффективных расходов бюджетов всех уровней.

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе;

Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;

Повышение уровня и качества жизни сельского населения;

Повышение знаний и информированности среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях по безопасности дорожного движения;

Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

| Наименование | 2016 план | Исполнение на 01.01.2017г | % | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная подпрограмма «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Аларский район» на 2015-2017 годы» | 1030,1 | 303,46 | 29,5% | 99,00 тыс.руб. на оплату услуг за очистку муниципальных дорог от снега; 5,02 тыс.руб. на оплату за услуги автогрейдера; 99,72 тыс.руб. на оплату за профилирование, а/д Шапшалтуй-Угольная; 99,72 тыс.руб. на оплату за профилирование, а/д Нарены-Омулевка; |
| 2. Муниципальная подпрограмма «Развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» на 2015-2017 годы» | 100,0 | 0 | 0 | Не финансировалась. |
| 3. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения Аларского района на 2015-2017 годы» | 95,6 | 95,6 | 100% | 92,0 тыс.руб. на оплату окон из ПВХ в МБОУ Алятская СОШ; 3,6 тыс.руб. на оплату за обучение специалистов. |
| 4. Муниципальная подпрограмма "Молодым семьям -доступное жилье в Аларском районе» на 2015-2017 годы" | 0 | 0 | 0 | В 2016 году финансовые средства по данной подпрограмме не предусматривались. |
| 5. Муниципальная подпрограмма "Исполнение судебных решений по обеспечению жилыми помещениями детей - сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Аларском районе на 2015-2017 годы" | 4139,9 | 4127,0 | 99% | 4127,000 тыс. рублей на оплату за приобретение одного жилого помещения для детей-сирот, проживающих на территории Аларского района. |
| 6. Муниципальная подпрограмма "Подготовка объектов коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду в муниципальном образовании «Аларский район» на 2015-2017 годы" | 5833,68 | 5832,76 | 100% | 2080,72 тыс.руб. на оплату за материальные запасы для пополнения аварийно-технического запаса, 3246,46 тыс.рублей на оплату за приобретение угля для нужд учреждений образования, 230 тыс.руб. на оплату за транспортные расходы за подвоз угля, 199,98 тыс.руб. за ПСД кровля и окна д/с№1 п.Кутулик, 75,6 тыс.руб. за электромонтажные работы в МБОУ Иваническая СОШ |
| 7. Муниципальная подпрограмма "Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в Аларском районе на 2015-2017 годы» | 2060,3 | 2060,3 | 100% | 199,9 тыс.рублей на оплату услуг за разработку град.плана района, 55,3 тыс.руб. на оплату за устройство отдушин д.сада в с. Маниловск, 1774,3 тыс.руб. на оплату ПСД детского сада с.Аляты, 30,8 тыс.руб. на оплату гос.пошлины ПСД с.Аляты |
| 8. Муниципальная подпрограмма "Социальные выплаты населению Аларского района на 2015-2017 годы» | 4950,0 | 4950,0 | 100% | 4874,899 тыс.рублей на выплату субсидий малоимущим гражданам района, 75,101 тыс.рублей на оплату услуг связи. |
| 9. Муниципальная подпрограмма "Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Аларский район" на 2015-2017 годы» | 452,0 | 447,492 | 99% | 397,992 тыс.руб. субвенция для осущ. полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками, 34,5 тыс.руб. на премирование победителей экологических конкурсов, 15 тыс.руб. на проведение межевания и подготовка межевого плана на земельный участок для размещения полигона на ТБО |
| 10. Муниципальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2015-2017 годы и на период до 2020 года в муниципальном образовании «Аларский район» | 115227,4 | 112006,84 | 100% | 555,033 тыс.руб на оплату услуг за разработку ПСД СОШ в с.Ныгда, 1300,000 тыс.руб. на оплату за стройконтроль а/д. «подъезд к д.Киркей», 110151,81 тыс.руб. строительство, а/д. «подъезд к д.Киркей» |
| 11.Муниципальная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Аларском районе на 2015-207 года» | 1741,0 | 1720,0 | 99% | Приобретение и распространение методической литературы и безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях – 10,0 тыс.руб.; Софинансирование расходов на приобретение школьных автобусов (МКОУ Головинская ООШ) – 1710,0 тыс.руб. |