19.08.2021 Г. № 525-П

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛАРСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2021-2022ГГ., О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ РАЙОН»

Заслушав отчет председателя Комитета по ЖКХ, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре администрации МО «Аларский район» Мишкова А. П. «О выполнении мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021-2022гг, о строительстве объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Аларский район»», руководствуясь Уставом муниципального образования «Аларский район»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет «О выполнении мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021-2022г.г., о строительстве объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Аларский район»» принять к сведению (приложение).

2. Разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации муниципального образования «Аларский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Мангутов Б. А.).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра  района по экономике и финансам Ю.М. Баторова.

Мэр района

Р.В. Дульбеев

Приложение к постановлению администрации МО «Аларский район»

от 19.08.2021г. №525

О выполнении мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2021 – 2022 г.г., о строительстве объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Аларский район»

В настоящее время ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на строительство и капитальный ремонт следующих объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1 | Строительство школы на 120 мест в п. Ангарский |
| 2 | Строительство школы на 154 мест в с. Иваническое |
| 3 | Капитальный ремонт здания школы с. Апхульта |
| 4 | Строительство детского сада на 55 мест в с. Аларь |
| 5 | Капитальный ремонт здания СОШ в с. Аларь |
| 6 | Строительство школы-сада на 169 мест с с. Могоенок |
| 7 | Капитальный ремонт здания школы с .Аляты |
| 8 | Строительство ДК в д. Маломолева |
| 9 | Строительство ДК в с. Аляты |
| 10 | Капитальный ремонт библиотеки ИМ Вампилова п. Кутулик |
| 11 | Капитальный ремонт ДК п. Ангарский |
| 12 | Капитальный ремонт ДК д. Егоровская |
| 13 | Капитальный ремонт дороги ул. Вампилова п. Кутулик |
| 14 | Капитальный ремонт плотины пруда п. Кутулик |
| 15 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кутулик-Аляты» с 11 км по 20 км |
| 16 | Капитальный ремонт ул. Солнечная протяженностью 810 метров в с. Зоны |
| 17 | Капитальный ремонт ул. Советская протяженностью 900 метров в с. Зоны |
| 18 | Капитальный ремонт СДК и парковой зоны с. Зоны |
| 19 | Строительство ДК д. Бурятская |

В 2021 году проводятся работы по приобретению и установке ФАП в с. Зоны, с. Бахтай и капитальный ремонт Нельхайской участковой больницы.

Планируется в сентябре 2021 года начать работы по приобретению и установке:

1. Врачебной амбулатории в п. Забитуй;

2. ФАП с. Александровск;

3. ФАП с. Тыргетуй;

4. ФАП с. Головинское.

В настоящее время идут работы по капитальному ремонту автомобильных «Кутулик-Бахтай-Хадахан» с 10км. по 24км. и  «Кутулик-Шульгино-Головинское».

Планируется строительство, капитальный ремонт объектов в 2022 году и поданы документы в соответствующие министерства:

1. Строительство здания ФОК в п. Кутулик;

2. Строительство школы на 198 мест в с. Идеал;

3. Строительство детского сада на 55 мест в с. Аларь;

4.  Капитальный ремонт библиотеки им.А. В. Вампилова п. Кутулик;

5. Реконструкция автомобильной дороги «Шапшалтуй-Угольная» протяженностью 2,7 км;

6. Строительство домов для детей сирот в п. Забитуй.

По дорогам регионального значения  также планируется проведение капитального ремонта автомобильных дорог «Кутулик-Аляты» с 11км. по 20 км., «Кутулик-Аларь-Ныгда» с 0км. по 15км.

В рамках подготовки к зиме в 2021 году проведены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Произведена разборка и чистка теплообменников в котельной МБОУ Кутуликская СОШ |
| 2 | Произведена промывка системы отопления и котлов в МБОУ Кутуликская СОШ |
| 3 | Заменены задвижки в колодце теплотрассы МБОУ Кутуликская СОШ |
| 4 | Заменен циркуляционный насос в котельной МБОУ Кутуликская СОШ |
| 5 | Произведен демонтаж и устройство новой кладки с заменой топочных дверей в котельной МБОУ Забитуйская СОШ |
| 6 | Произведена установка дополнительных батарей в коридоре пристроя МБОУ Александровская СОШ |
| 7 | Произведена установка водонагревателя в МБОУ Александровская СОШ |
| 8 | Произведена замена тэн электробойлера с установкой терморегуляторов в МКДОУ Зонский детский сад |
| 9 | Произведена замена участка теплотрассы в МКДОУ детский сад №2 п. Кутулик |
| 10 | Произведено устройство централизованного водоснабжения в МКДОУ детский сад №2 п. Кутулик |
| 11 | Установлен теплосчетчик в МКДОУ детский сад №2 п. Кутулик |
| 12 | Установлен теплосчетчик в здании администрации МО «Аларский район» |
| 13 | Установлен теплосчетчик в здании МКЦД п. Кутулик |
| 14 | Заменен участок теплотрассы и кранов в МБОУ Аларская СОШ |
| 15 | Произведена промывка котлов и теплотрассы в МБОУ Аларская СОШ |
| 16 | Произведено устройство системы водоснабжения и водоотведения в МБОУ Иваническая СОШ и ремонт полов в помещении пищеблока |
| 17 | Заменен циркуляционный насос в МКДОУ Кутуликский детский сад №4 |
| 18 | Заменена топочная дверка в котельной МКДОУ Кутуликский детский сад №4 |
| 19 | Произведена промывка системы отопления, котлов и теплообменников в МБОУ Иваническая СОШ |
| 20 | Установлены балансировочные краны в систему отопления в МКДОУ Табарсукский детский сад |
| 21 | Заменены батареи в здании детского сада с. Куйта. |
| 22 | Заменен циркуляционный насос в здании РДДТ п. Кутулик |
| 23 | Приобретен утеплитель и ведутся работы по утеплению перекрытия в МКДОУ Маниловский детский сад |
| 24 | Частично установлена вентиляция на корпусе детского сада №1 п. Кутулик. |
| 25 | Заменены подающие насосы в котельной детского сада с. Аляты |
| 26 | Установлен греющий кабель в систему канализации МКДОУ Бахтайский детский сад |
| 27 | Заменен участок канализации в МБОУ Забитуйская СОШ |
| 28 | Произведено устройство выгребной ямы в детском саде №1 п. Забитуй |
| 29 | Произведено устройство выгребной ямы в детском саде №2 п. Забитуй |
| 30 | Заменен насос и установлено оборудование с блоком водоподготовки в детском лагере «Мечта» с. Аляты |
| 31 | Заменено оборудование в блоке водоподготовки в детском саде с. Аляты |
| 32 | Заменен глубинный насос с заменой трубопровода на металлический в СОШ с. Александровск |
| 33 | Произведен ремонт пола в коридоре корпуса начальных классов МБОУ Могоеновская СОШ |
| 34 | Ведутся работы ремонту пола в помещении спортзала СОШ с. Табарсук |
| 35 | Идут работы по устройству отмостки в здании СОШ с. Забитуй |
| 36 | Приобретены материалы по устройству отмостки в здании СОШ с. Александровск |
| 37 | Заменены окна в спортзале здания СОШ с. Могоенок |
| 38 | Гидроизоляция стены здания МБОУ Алятская СОШ |
| 39 | Приобретены материалы для подключения резервных источников питания теплоисточников |
| 40 | В здании НОШ д. Кукунур частично проведены работы по замене венцов и ремонту пола |
| 41 | Ведутся работы по подготовке угольных котельных термороботов в СОШ с. Табарсук, МКДОУ Отрядновский детский сад, МКДОУ Иванический детский сад, МБОУ Маниловская СОШ. |
| 41 | Ведутся работы по реконструкции пищеблока и проведена система канализации и водоснабжения в пищеблоке МБОУ Бахтайская СОШ |
| 42 | Ведутся работы по ремонту слухового окна в здании детского сада п. Ангарский |
| 43 | Ведутся работы по ремонту системы водоотведения в МКДОУ Отрядновский детский сад |
| 44 | Идут работы по реконструкции здания МКДОУ Табарсутский детский сад |
| 45 | Приобретается оборудование и материалы в аварийно-технический запас |
| 46 | Проводятся испытания оборудования источников тепла, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность |

| Подготовил Согласовано | Мишков А.П. Алексеева Л.Р. Кречетова И.Д. |
| --- | --- |