29.12.2016г№3/262/1-ДМО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТЫРГЕТУЙ»

ДУМА

РЕШЕНИЕ

# ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Тыргетуй»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования «Тыргетуй», руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  пунктами 4,5,7  части 1 статьи 6 Устава муниципального образования «Тыргетуй», Думы муниципального образования «Тыргетуй»

РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры  муниципального образования «Тыргетуй» на 2016- 2032 года  (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Тыргетуйский вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой

Глава муниципального образования «Тыргетуй»

О.П.Звягинцева

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Думы

МО «Тыргетуй»

от 29.12. 2016г №3/262/1-дмо

ПРОГРАММА

муниципального образования «Тыргетуй»

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры

муниципального образования «Тыргетуй» на 2016 – 2032 годы»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры   муниципального образования «Тыргетуй».

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5. Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры поселения.

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории муниципального образования «Тыргетуй».

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Тыргетуй»  на период с 2016 по  2032 года разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  МО «Тыргетуй», в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной инфраструктуры МО «Тыргетуй». Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО «Тыргетуй» и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития., повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Тыргетуй» - на 2016 – 2032 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Тыргетуй» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Тыргетуй» |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития, - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность , - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности . |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2016 по 2032 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Тыргетуй» в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет: 2016 год. Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Тыргетуй ул. Новая– 500,0 тыс. рублей, Оплата аренды уличного освещения – 20,0 тыс. рублей. Итого 520,0 тыс. рублей 2017год Оплата аренды уличного освещения – 40,0 тыс. рублей. Итого 40,0 тыс. рублей 2018год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Тыргетуй, ул. Новая– ул.Советская - 400,0 тыс. рублей., Оплата аренды уличного освещения – 40,0 тыс. рублей. Итого 440,0 тыс.рублей 2019год Оплата аренды уличного освещения – 40,9 тыс. рублей. Итого 641,2 тыс. рублей 2020год Оплата аренды уличного освещения – 40,9 тыс. рублей. Итого 651,8 тыс.рублей 2021-2026 года Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Тыргетуй, Ул. Новая, д. Зангей ул. Механизаторов– 665,4 тыс.рублей., Оплата аренды уличного освещения – 245 тыс.рублей. Итого 910,4 тыс.рублей 2027-2031 года Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с. Тыргетуй, ул. Молодежная, ул. Юбилейная,– 600,0 тыс.рублей., Оплата аренды уличного освещения – 245,4 тыс. рублей. Итого 845,4 тыс. рублей 2032 год Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Балтуй, ул. Солнечная– 250,3 тыс. рублей., Оплата аренды уличного освещения – 40,9 тыс. рублей. Итого 290,3 тыс. рублей Всего за период: 3899,1тыс. рублей. Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2032 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры : 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  муниципального образования «Тыргетуй».

Границы муниципального образования «Тыргетуй» определяются по следующим ориентирам:  Западная, северная граница совпадает с внешней границей АОЗТ «Красный Нельхай» и ТОО «Ангарский», соответственно  выходит  на границу Боханского района по фарватеру Братского водохранилища идет на Юг. Далее  на Запад идет по границе района  гранича с Черемховским районом. Расстояние от районного  центра (по степени удаленности от центра субъекта Федерации): Центральное (53 км).

МО «Тыргетуй» граничит с муниципальным районом, с соседним субъектом РФ, с городским  муниципальным образованием, с Черемховским, с Иркутской областью, с сельским муниципальным образованием: Нельхайский, Ангарский.

Территория  МО «Тыргетуй» составляет  11562  тысяч кв. км.

МО «Тыргетуй» наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 30 декабря 2004 года № 67-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, и Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского округа.

В состав территории  МО «Тыргетуй» входят земли следующих населенных пунктов:

- село Тыргетуй – центр поселения;

- деревня Балтуй;

- деревня Зангей;

- .

МО «Тыргетуй» расположено в южной части Аларского муниципального района Иркутской области, и внешне его связи поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от с. Тыргетуй до административного центра п. Кутулик по автодороге – 53 км.

Сооружения и сообщения речного, воздушного и железнодорожного транспорта в  МО «Тыргетуй» отсутствуют.

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи МО «Тыргетуй» поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории МО «Тыргетуй» проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- местного значения - «Тыргетуй-Балтуй-Зангей», протяженностью 8 км;

В настоящее время по территории МО «Тыргетуй» проходит маршрут общественного транспорта районного значения «Кутулик – Тыргетуй».

Одной из основных проблем автодорожной сети МО «Тыргетуй» является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

2.Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав МО «Тыргетуй» входят 4 населенных пункта.

Таблица 1. Расстояния между с. Зоны и населенными пунктами.

| Населенные пункты | Расстояние до с. Тыргетуй, км |
| --- | --- |
| д. Балтуй | 3 |
| д. Зангей | 3 |

Населенные пункты МО «Тыргетуй» сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: в с. Тыргетуй – Советская, в д. Балтуй – Солнечная и в д. Зангей – Ербанова. Данные улицы проходят через весь поселок, связывая жилые зоны с общественными центрами, промпредприятиями и обеспечивают выход из населенных пунктов на внешние автодороги регионального и местного значений.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах МО «Тыргетуй».

| № | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Присваиваемые идентификационные номера |
| --- | --- | --- | --- |
| село Тыргетуй |
| 1 | Ул. Школьная | 1030 | 85-100-101 ОП МП 1 |
| 2 | Ул. Молодежная | 0,314 | 85-100-101 ОП МП 2 |
| 3 | Ул. Юбилейная | 0,376 | 85-100-101 ОП МП 3 |
| 4 | ул. Новая | 0,768 | 85-100-101 ОП МП 4 |
|  | Итого: | 1031,458 |  |
| деревня Зангей |
| 1 | ул. Механизаторов | 0,319 | 85-100-101 ОП МП 5 |
| 2 | ул.Ленина | 1330 | 85-100-101 ОП МП 6 |
| 3 | Ул. Горная | 0,939 | 85-100-101 ОП МП 7 |
| 4 | Ул. Лесная | 0,348 | 85-100-101 ОП МП 8 |
|  | Итого: | 1331,606 |  |
| деревня Балтуй |
| 1 | ул. Первомайская | 0,423 | 85-100-101 ОП МП 9 |
| 2 | ул. Солнечная | 0,812 | 85-100-101 ОП МП 10 |
|  | ИТОГО | 1235 |  |

Таблица 3. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах МО.

| № | Показатели | Ед. изм. | Данные на 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 6,66 |

В результате анализа улично-дорожной сети МО «Тыргетуй» выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

3.Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.

На территории МО «Тыргетуй» объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселках на 2011г составил 130 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет около 133 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В целях социально-экономического развития и создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории МО «Тыргетуй» предусмотрено:

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения  IV категории «Тыргетуй – Балтуй – Зангей»  (между д. Балтуй и д. Зангей), протяженностью в границах поселения 3 км;

Генеральным планом для обеспечения подъезда к кладбищам, объектам специального и сельскохозяйственного назначений Генеральным планом предлагается на 1 очередь строительство автомобильных дорог местного значения V категории:

- подъезд к кладбищу от д. Балтуй, протяженностью 0,6 км;

- подъезд к кладбищу с. Тыргетуй от автомобильной дороги «Кутулик – Ангарский», протяженностью 0,5 км;

- подъезд к кладбищу от д. Зангей, протяженностью 1,1 км;

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ транспортной ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры МО «Тыргетуй».

Таблица 4 – Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети по населенным пунктам МО «Тыргетуй».

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м | 1200 | 700 | 500 | 500 | 2500 | 2500 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 6,25 | 12,5 | 18,75 | 25 | 31,25 | 100 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 14,48 |

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0–2,25м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием населенных пунктов с. Тыргетуй, д. Балтуй, д. Зангей внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети.

Таблица 5.

| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Реконструкция 1 оч. | Строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 оч. | Расч. срок |
| с.Тыргетуй | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1034,358 | 9,6 | 6 | 4 |
|  | главных улиц | км | 2,9 | 0,9 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 1031,458 | 6,4 | 4,5 | 0,4 |
|  | проезд | км |  |  | 1,5 | 3,6 |
| д. Балтуй | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1235 | 8 | 1,9 | 5 |
|  | главных улиц | км | 0,812 | 0,3 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 0,4 | 0,023 |  |  |
|  | проездов | км | 0,7 |  | 1,7 | 5 |
| д. Зангей | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1331,606 | 1,2 |  |  |
|  | главных улиц | км | 2,9 | 1,8 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 1331,6 | 0,4 |  |  |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей –1050  чел. Расчетное количество автомобилей составит 367 единицы.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 1 пост. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов сельского поселения предлагается размещение южнее границы села:

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка - 1 объект;

- СТО - мощностью один пост - 1 объект.

Так как в населенных пунктах  МО «Тыргетуй» дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения.

Объекты местного значения

- реконструкция автомобильных дорог IV категории, общей протяженностью 2 км, площадью 12000 кв.м.;

- строительство автомобильных дорог IV категории, общей протяженностью 4,2 км, площадью 25200 кв. м;

- строительство автомобильных дорог V категории, общей протяженностью 3,8 км, площадью 22800 кв. м;

- устройство насыпи, общей протяженностью 0,2 км, площадью 3000 кв. м.

Улично-дорожная сеть

- реконструкция главных улиц и дорог в жилой застройки, общей протяженностью 23,3 км, площадью 139800 кв. м;

- строительство улиц и дорог в жилой застройки, общей протяженностью 27,1 км, площадью 162600 кв.м.

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на: «Карте планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры. Инженерная подготовка территории. М 1:5 000» и «Карте планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры с. Зоны, д. Бурятская, д. Вершина, д. Шастина.

6.Оценка эффективности мероприятий развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов  улично – дорожной сети муниципального образования «Тыргетуй»

Таблица 6 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети МО «Тыргетуй».

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения (м2) | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2016-2032 гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично- дорожной сети | 12.2016 | 10.2032 | 11420,9 | 50887 | 11420,9 | 458,0 | 541,8 | 533,3 | 600,3 | 610,9 | 3665,4 | 3665,4 | 630,1 | Админстрация МО «Тыргетуй» |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | 2016 | 2032 | 715,7 | 50887 | 715,7 | 20,4 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 245,4 | 245,4 | 40,9 | Админстрация МО «Тыргетуй» |
| * информация требует уточнения |

- Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  МО «Тыргетуй» на 2016 - 2032 годы, составляет 8751,7 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2016 – 2032 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб..7

Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР муниципального образования «Тыргетуй», тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестициии на реализацию программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 458,0 | 541,8 | 533,3 | 600,3 | 610,9 | 3665,4 | 3665,4 | 630,1 | 11420,9 |
| 2 | Освещение | 20,4 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 245,4 | 245,4 | 40,9 | 715,7 |

В результате анализа состояния   улично- дорожной сети  МО «Тыргетуй» показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2016 года) приведено в таб.

Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР МО «Тыргетуй», тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. бюджет МО «Тыргетуй» | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 11420,9 | 0 | 0 | 11420,9 | 0 |
| 2 | Освещение | 715,7 | 0 | 0 | 715,7 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2032 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития МО «Тыргетуй», отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории МО «Тыргетуй».

Администрация МО «Тыргетуй» сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 17 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.