РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛАРСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2014г. № 507-п                                                                                 п.Кутулик

| О внесении изменений в постановление мэра Аларского района от 08.11.2013г. № 1003 А-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образование «Аларский район» на 2014-2016 годы»» |  |
| --- | --- |

В целях обеспечения  развития автомобильных дорог   муниципального образования «Аларский район», в соответствии с Федеральным законом  от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»,  руководствуясь Уставом муниципального образования «Аларский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Постановление мэра Аларского района от 08.11.2013 г. № 1003А-п «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие автомобильных дорог  муниципального образования  «Аларский район» на 2014-2016 годы»:

1.1. Раздел паспорта программы «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования программы 342203,51 тыс.руб., в том числе 2014г. - 124609,51 тыс.руб., 2015г. – 217394,00 тыс.руб., 2016г. – 200,00 тыс.руб.»;

1.2.   В разделе 3 «Перечень программных мероприятий» таблицу «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Аларский район» на 2014-2016 годы»»  изложить в новой редакции (Приложение 1);

1.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в новой редакции (Приложение 2).

2.  Издательскому дому «Аларь»  (Гончаренко В.В.) опубликовать настоящее постановление с приложениями в районной газете «Аларь».

3. Разместить настоящее постановление с приложениями на сайте администрации муниципального образования «Аларский район» (Заусаева Е.В.).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Аларского района  Аюшинова А.И.

Мэр Аларского района                                                                              А.В.Футорный

Приложение 1

к постановлению мэра Аларского района

от 17.06.2014г. № 507-п

|  | Система программных мероприятий муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования "Аларский район" на 2014-2016 годы" |
| --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи мероприятия Программы | Срок реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Исполнитель |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | РБ |  |
|  | Цель программы: сохранение и развитие внутрипоселенческих автомобильных дорог находящихся в границах муниципального образования |
|  | Всего по цели | 2014-2016 | 342203,51 | 100592,00 | 223889,80 | 17721,71 |  |
|  |  | 2014 | 124609,51 | 35592,00 | 82556,80 | 6460,71 |  |
|  |  | 2015 | 217394,00 | 65000,00 | 141333,00 | 11061,00 |  |
|  |  | 2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  |
| 1 | Задача 1. Обеспечение сохранности внутрипоселенческих автомобильных дорог, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных работ |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог и сооружений на них | 2014-2016 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |  |
|  |  | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2015 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  |
|  |  | 2016 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |  |
| 2 | Задача 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог на территории района |
|  | Всего по задаче 2 | 2014-2016 | 341803,51 | 100592,00 | 223889,80 | 17321,71 |  |
|  |  | 2014 | 124609,51 | 35592,00 | 82556,80 | 6460,71 |  |
|  |  | 2015 | 217194,00 | 65000,00 | 141333,00 | 10861,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 2014-2016 | 341803,51 | 100592,00 | 223889,80 | 17321,71 |  |
|  |  | 2014 | 124609,51 | 35592,00 | 82556,80 | 6460,71 |  |
|  |  | 2015 | 217194,00 | 65000,00 | 141333,00 | 10861,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог | 2014-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Задача 3. Совершенствование системы управления |
| 3.1. | Государственная регистрация прав собственности на внутрипоселенческие автомобильные дороги и земельные участки под ними | 2014-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

## Приложение 2

## к постановлению мэра Аларского района

## от 17.06.2014г. № 507-п

## Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета на реализацию проектов и мероприятий оптимизации и повышения качества   муниципальных услуг в МО «Аларский район» на условиях софинансирования из областного и федерального бюджета (по согласованию).

Указанные средства предусматриваются в соответствующих бюджетах.

Общий объем финансирования за счет этих источников составляет:

| № | Наименование финансовых ресурсов | Плановый объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Федеральный бюджет | 100592,00 | 35592,00 | 65000,00 | 0,00 |
| 2. | Областной бюджет | 223889,80 | 82556,80 | 141333,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджет муниципального образования «Аларский район» | 17721,71 | 6460,71 | 11061,00 | 200,00 |
|  | Итого | 342203,51 | 124609,51 | 217394,00 | 200,00 |

| Объем финансирования по объектам на строительство, содержание и капитальный ремонт по муниципальной программе "Развитие автомобильных дорог муниципального образования "Аларский район" на 2014-2016 годы" |
| --- |
| № П/П | Наименование объекта | Протяженность, м | № и дата заключения экспертизы | Стоимость объекта, тыс.руб. | Финансирование из федерального бюджета, тыс.руб. | Финансирование из областного бюджета, тыс.руб. | Финансирование из районного бюджета, тыс.руб. |
|  | 2014 год |
| 1 | Изготовление ПСД на строительство автомобильной дороги |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Александровск-Угольная | 5000 |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2. | Строительство автомобильной дороги |
| 2.1. | Корховская-Кутулик в Аларском районе Иркутской области | 3600 | Пи-0550-0550/03.13 08.07.2013г. | 124609,51 | 35592,00 | 82556,80 | 6460,71 |
|  | ИТОГО | 8600 |  | 124709,51 | 35592,00 | 82556,80 | 6560,71 |
|  | 2015 год |
| 3 | Строительство автомобильной дороги |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подъезд к д.Киркей в Аларском районе Иркутской области | 4500 |  | 138844,00 | 45000,00 | 86901,00 | 6943,00 |
| 3.2. | Подъезд к Мольте в Аларском районе Иркутской области | 2000 |  | 78350,00 | 20000,00 | 54432,00 | 3918,00 |
|  | ИТОГО | 6500 |  | 217194,00 | 65000,00 | 141333,00 | 10861,00 |
|  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство автомобильной дороги |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Александровск-Угольная в Аларском районе Иркутской области | 5000 |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | ИТОГО | 5000 |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | Капитальный ремонт |
| 5.1. | Нарены - Омулевка в Аларском районе Иркутской области | 2700 |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | ИТОГО | 2700 |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |