Территориальное общественное самоуправление

«Пионер» (п.Ангарский ул.Урицкого д.1-6; ул.Юбилейная, д.1-10; ул.Механизаторская, д.1-д.20, муниципальное образование «Ангарский», Аларский район, Иркутская область)

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«СТАДИОН ЧЕРЕЗ ДОРОГУ»

Руководитель проекта: председатель территориального общественного самоуправления «Пионер» Тумакова О.Н.

Адрес: Иркутская область, Аларский район, п.Ангарский, ул.Урицкого, д.2 кв.1

Телефон: 89041119641

2020 год

Проект территориального общественного самоуправления «Пионер» п.Ангарский Аларского района Иркутской области

«Стадион через дорогу»

Раздел I. Общая информация

- Наименование и место нахождения территориального общественного самоуправления.

Территориальное общественное самоуправление «Пионер»,  п.Ангарский, муниципальное образование «Ангарский»,   Аларский район, Иркутская область.

- Наименование проекта

«Стадион через дорогу».

- Дата начала реализации проекта

01 мая 2020 года.

- Дата окончания реализации проекта

31 октября 2020 года.

- Территория реализации проекта

Проект будет реализован  на территории  ул.Урицкого д.1-д.6;  ул.Юбилейная, д.1-д.10, ул.Механизаторская д.1-д.20 п.Ангарский.

- Охват населения

Планируется привлечь для реализации проекта 62 жителя, входящих в состав ТОСа, из них 5 несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет.

- Использование механизмов волонтерства.

При этом также планируется привлечение сил волонтерского движения: волонтерский отряд «Волна» в количестве 15 человек.

- Использование благотворительности

Планируется использование благотворительных средств в 74025 (семидесяти четырех тысяч двадцати пяти) рублей.

- Социальное партнерство

В рамках социального партнерства планируется участие ООО «Ангара», ИП Манукян Г.С., КФХ Мутина Б.А..

- Информационная поддержка проекта

Информационная поддержка проекта, которая позволит наиболее эффективно донести основные идеи проекта и максимально охватить целевую аудиторию,  будет осуществляться посредством социальных сетей. Создана группа в приложении для смартфонов Вайбере, в которую входят 100% членов ТОС «Пионер». Все объявления и сам проект планируется разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Аларский район» во вкладке муниципального образования «Ангарский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интерент»,  также посредством печатного средства массовой информации «Ангарский вестник» и муниципальной газеты «У реки, у Ангары».

- Общая стоимость проекта

Общая стоимость проекта составляет  247929 (двести сорок семь тысяч девятьсот двадцать девять)  рублей.

- Сумма, запрашиваемая из бюджета на реализацию проекта

Сумма, запрашиваемая на реализацию социального проекта «Стадион через дорогу» из бюджета –   125 тысяч рублей.

## Раздел II. Сведения о проекте

- Описание проблемы, на решение которой направлен проект.

Муниципальное образование «Ангарский» – одно из красивейших и благополучных по экономическим показателям сельских поселений Аларского района. Центральная усадьба  п.Ангарский располагается на живописном берегу реки Ангары. У нас нет массового оттока населения, наоборот, за последние три года приехало несколько семей с детьми. В средней школе обучается 124 ученика, детский сад посещают 33 воспитанника, есть очередь на место в детский сад.

У нас очень хорошая молодежь: среди них нет наркоманов, они ведут здоровый образ жизни, стремятся заниматься спортом. И вот здесь возникает проблема: в поселке нет условий для занятий спортом. Спортивный зал школы уже два года закрыт по решению Аларского районного суда, стадиона при школе нет, так как школа вот уже 30 лет располагается в приспособленных помещениях. Дети самостоятельно соорудили футбольное поле, на котором играют в футбол, начиная с ранней весны и заканчивая поздней осенью.

Причины проблемы: недостаток финансирования, нехватка денежных средств в районном и поселенческом бюджете.

Поэтому хотелось бы, чтобы в поселке появилось место для занятий спортом, чтобы ребята могли заниматься на тренажерах, готовить себя к сдаче нормативов ГТО, укреплять свое физическое здоровье. К ним с желанием присоединится и взрослое население, проживающее в поселке. Это, несомненно, будет способствовать снижению уровня заболеваемости населения, укреплению института семьи, возрождению духовно-нравственных традиций семейных отношений, популяризации среди жителей нашего поселка здорового образа жизни, созданию условий для развития спорта.

Тем более, что в 2012 году жители улицы Урицкого, еще не будучи объединенными в ТОС, своими силами огородили земельный участок. Администрация выделила для этих целей пиломатериал. Жители самостоятельно соорудили турник, скамейки, волейбольную площадку, построили горку. Но на сегодняшний день площадка находится в неприглядном состоянии: ограждение требует ремонта и покраски, столбики на турнике и на волейбольной площадке сгнили и  требуют замены.  К тому же хотелось бы, чтобы на спортивной площадке появилось больше возможностей для занятий физической культурой.  А для этого нужны уличные спортивные тренажеры.

- Цели проекта

Цель проекта: Обеспечение условий для отдыха, физического развития детей и подростков.

- Задачи проекта

- подготовка земельного участка под модернизацию спортивной площадки;

- установка спортивного оборудования.

- Календарный план работ по проекту

| № | Мероприятие | Описание работ | Исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Бухгалтерское сопровождение проекта | Составление сметы планируемых расходов на реализацию проекта | Бухгалтер МБУК «ИКЦ МО «Ангарский» (по договору безвозмездного оказания услуг) | Март |
| 2 | Заказ оборудования для модернизации площадки | 1) Приобретение пиломатериалов, гвоздей, краски для обустройства ограждения спортивной площадки. 2) Приобретение спортивных сооружений для обустройства площадки: - комплект волейбольных стоек и сетки; - пяти уличных тренажеров. | Председатель ТОС | Июль- август |
| 3 | Подготовка земельного участка под модернизацию спортивной площадки | Расчистка территории, выравнивание площадки | Члены ТОС, волонтеры. | Май |
| 4 | Ремонт и покраска ограждения спортивной площадки | Ремонт имеющегося ограждения спортивной площадки, покраска ограждения | Члены ТОС, волонтеры | июнь |
| 5 | Установка и наладка спортивного оборудования | Установка закладных деталей; монтаж тренажеров. | Члены ТОС, волонтеры | Август – сентябрь |
| 5 | Открытие и информационное освещение площадки | Торжественное открытие спортивной площадки с привлечением населения поселка, предпринимателей, прессы | Председатель ТОС | октябрь |

17.Описание процесса реализации проекта

Проект планируется реализовать на территории, выделенной для обустройства спортивной площадки на территории, расположенной в начале улицы Урицкого, рядом с д.4 площадью 2450 кв.м.

Уборка и выравнивание территории площадки, а также ремонт и покраска её ограждения планируется произвести силами жителей, проживающих на территории ТОС «Пионер», а также путем привлечения сил волонтерского отряда «Волна» и всех желающих помочь в проведении работ. На благоустройство спортивной площадки, а именно, удаление сорняков, уборка мусора,  ремонт и покраска ограждения, строительство скамеек, ремонт  горки будут направлены собственные и привлеченные средства ТОС в сумме 122929 (сто двадцать две тысячи девятьсот двадцать девять) рублей.

В целях организации досуга детей и взрослых и в удовлетворении их потребности в занятиях физическими упражнениям планируется приобрести 4 уличных тренажера на сумму 125000 рублей социальной выплаты, полученной на реализацию проекта ТОС,  волейбольных стоек и сетки на сумму 20000 (двадцать тысяч) рублей, полученных от безвозмездных пожертвований индивидуальных предпринимателей.

Установка приобретенного оборудования будет производиться силами жителей территории. Затраты по установке полностью обеспечиваются привлеченными средствами ТОСа.

В дальнейшем планируется оснащение площадки новым оборудованием, также будут продолжены работы по благоустройству территории.

18.Финансирование проекта

1) Смета проекта

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Кол-во | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчистка территории площадки: |  |  |  |
|  | Использование труда добровольцев на безвозмездной основе | чел./ч. | 30/5 | 16800 |
|  | Использование трактора КФХ Мутина Б.А. на безвозмездной основе для вывоза мусора | ч. | 4 | 896 |
| 2 | Ремонт и покраска ограждения земельного участка: |  |  |  |
|  | Приобретение материалов по договору оказания безвозмездной помощи ООО «Ангара»: - бревно для распиловки (на столбики) - доска обрезная (4м) -гвозди - краска - кисть | куб.м. куб.м. кг кг шт. | 0,2 0,3 1 100 20 | 763 2100 120 25000 4200 |
|  | Использование труда добровольцев | чел./ч. | 60/5 | 33600 |
| 3 | Установка и наладка спортивного оборудования: |  |  |  |
|  | Приобретение уличных тренажеров | шт. | 4 | 125000 |
|  | Доставка уличных тренажеров из г.Иркутска по договору безвозмездного оказания услуг ООО «Ангара» | руб./ч. | 8 | 2000 |
|  | Приобретение цемента для установки тренажеров по договору оказания безвозмездной помощи ИП Манукян Г.С. | кг | 100 | 650 |
|  | Приобретение двух волейбольных стоек и волейбольной сетки по договору оказания безвозмездной помощи КФХ Мутина Б.А. | шт | 1 | 20000 |
|  | Использование труда добровольцев | чел./ч. | 30/5 | 16800 |
| ИТОГО: |  |  |  | 247929 |

- Источники финансирования проекта

| №п/п | Источники финансирования проекта | Сумма. Руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средства областного бюджета | 125000 |
| 2 | Собственные средства ТОС | 67200 |
| 3 | Привлеченные (иные) средства | 55729 |
| ИТОГО: |  | 283575 |

19. Ожидаемые результаты

Реализация данного проекта будет способствовать вовлечению широких масс местного населения, от молодежи до лиц пенсионного возраста, в решение вопросов местного значения, пробуждению активности широких масс населения. Совместная работа граждан будет способствовать дальнейшей консолидации местного сообщества.

Каждый ребенок, а при желании и взрослый человек, проживающий в поселке, получит возможность заниматься физической культурой круглогодично.

Будет решена проблема организации безопасного досуга  детского населения п.Ангарский.

Появится место, где можно будет проводить уроки физической культуры, школьные, поселковые и поселенческие спортивные мероприятия.

Спортивная площадка позволит эстетически преобразить пустырь, находящийся на въезде в поселок, тем самым поспособствует в целом благоустройству населенного пункта.

За сохранностью и функционированием спортивной площадки будут следить участники ТОС «Пионер». В будущем планируется озеленить площадку, ходатайствовать перед администрацией муниципального образования «Ангарский» о приобретении и установке нескольких малых игровых форм для детей младшего возраста, а также своими силами планируется установить несколько урн.

РАЗДЕЛ III. Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта

20. Сведения о территориальном общественном самоуправлении:

| 1. | Наименование территориального общественного самоуправления | Территориальное общественное самоуправление «Пионер» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата учреждения (регистрации устава) территориального общественного самоуправления |  |
| 3 | Адрес | 669459 Иркутская область, Аларский район, п.Ангарский, ул.Урицкого д.1- д.6; ул.Юбилейная д.1 – д.10; ул.Механизаторская д.1 – д.20 |
| 4 | Телефон, электронная почта | 89086425846 adm_angarskiy@mail.ru |

21. Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления:

| 1. | Фамилия, имя, отчество | Тумакова Ольга Николаевна |
| --- | --- | --- |
| 2. | Год рождения | 1969 |
| 3. | Гражданство | Российская Федерация |
| 4. | Образование (год окончания, квалификация) | Высшее, 2014 г., бакалавр филологии ( с правом преподавания филологических дисциплин (русский язык и литература) |
| 5. | Адрес | Иркутская область, Аларский район, п.Ангарский. ул.Урицкого, д.2, кв.1 |
| 6. | Контактный телефон, электронная почта | 89041119641; Tumakova100@yandex.ru |
| 7. | Иные важные моменты биографии | Работает в МБОУ Ангарская СОШ учителем русского языка и литературы, учитель высшей категории |

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для проверки достоверности представленной мной информации.

22. Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, исполнители) и участники проекта

Для реализации проекта планируется привлечь, помимо участия добровольцев (61 участник ТОС «Пионер» и 15 волонтеров волонтерского отряда «Волна») в виде безвозмездного труда, в качестве участников общество с ограниченной ответственностью «Ангара», которое  по договору оказания безвозмездной помощи предоставляет необходимый для ограждения площадки пиломатериал, а также доставит приобретенные уличные тренажеры из г.Иркутска; КФХ Мутина Бориса Алексеевича, которое по договору оказания безвозмездной помощи предоставит трактор для вывоза мусора при обустройстве спортивной площадки и приобретет волейбольные стойки и волейбольную сетку на спортивную площадку; ИП Манукян Гаянэ Саркисовны, которое по договору оказания безвозмездной помощи предоставит цемент для установки спортивных уличных тренажеров.

Также планируется привлечь денежные средства самообложения членов ТОС.

23. Сведения о предыдущей проектной деятельности территориального общественного самоуправления

Опыт предыдущей проектной деятельности у территориального общественного самоуправления «Пионер» отсутствует.