Утверждена

постановлением главы МО «Табарсук»

от «12» 09. 2012г. №57а-п

**Муниципальная программа**

**«Развитие системы коммунальной инфраструктуры**

**муниципального образования «Табарсук»**

**на 2012 - 2015 годы».**

**Табарсук 2012 год**

**Паспорт Муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Табарсук» на 2012 - 2015 годы» |
| Нормативно правовые акты регулирующие основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 3. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 4. Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 5. Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении". |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования «Табарсук». |
| Основные разработчики  Программы | Администрация муниципального образования «Табарсук». |
| Цели и задачи Программы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Табарсук» для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного и промышленного строительства путем снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры при сокращении неэффективных расходов бюджетов всех уровней.  Цели:   1. Модернизация (строительство) систем теплоснабжения; 2. модернизация (строительство) систем водоснабжения и водоотведения; 3. модернизация (строительство) объектов, используемых для сбора, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012-2015 годы  Один этап |
| Перечень основных мероприятий | 1. Повысить эффективность теплоснабжения. 2. Повысить надежность инженерных коммуникаций, обеспечивающих функционирование системы теплоснабжения. 3. Уменьшить тариф на теплоэнергию. |
| Исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Табарсук». |
| Объемы и источники финансирования | Основными источниками финансирования Программы являются:   1. местного бюджета – 300,00 тыс.руб.   в т.ч. в 2013г. – 100 тыс.руб.  в 2014г. – 100 тыс.руб.  в 2015г. – 100 тыс.руб. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Количество введенных объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию.  Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит:   1. Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры с 87 до 60%. 2. Сократить долю неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме расходов в бюджетах всех уровней. 3. Повысить качество предоставляемых потребителям коммунальных услуг. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация МО «Табарсук» в соответствии с её полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством и Министерством Жилищной политики и энергетики Иркутской области. Отчет о реализации программы выносится на Думу МО «Табарсук». |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами**

За годы реформирования жилищно-коммунального хозяйства района решены задачи по оплате жилья и коммунальных услуг, создана системная адресная социальная поддержка граждан и другие немаловажные вопросы жилищно-коммунальной сферы.

Тем не менее, конечные цели реформы ЖКХ – обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов – на сегодняшний день еще не достигнуты.

Территория МО «Табарсук» находится в условиях природно-климатической дискомфортности. Климат резко континентальный с суровой зимой и кратким летом. Зимой температура понижается до -40˚С, летом повышается до +38˚С.

Средний износ объектов коммунальной инфраструктуры составляет 87 процентов.

В результате этого износа сверхнормативные потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители, в системах водоснабжения составляют более 10 %, теплоснабжения до 5 %.

Высокий уровень износа основных фондов, низкие показатели замены и ввода в действие новых коммунальных сетей приводят к росту числа аварий на объектах коммунальной инфраструктуры.

Разработка Программы направлена на продолжение развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, повышения эффективности градостроительных решений.

Одной из проблем являются отсутствие территорий, обустроенных коммунальной инфраструктурой. Решение вопросов обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой позволит увеличить темпы жилищного строительства, удовлетворение спроса населения на жилье, питьевую воду. Введение жилья, обеспеченных коммунальной инфраструктурой и предоставление его молодым семьям, молодым специалистам, позволит снизить отток молодого населения из муниципального образования в другие муниципальные образования области.

Исходя из поставленных целей, приоритетными мероприятиями Программы являются проекты, связанные с реконструкцией (строительством) модернизацией систем коммунальной инфраструктуры, направленные на повышение энергетической и экономической эффективности.

Приведение системы коммунальной инфраструктуры к нормативным показателям позволит привлечь частные хозяйствующие субъекты к управлению объектами ЖКХ.

**Раздел 2. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации**

Программа разработана для достижения следующей цели: обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Табарсук» для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного и промышленного строительства путем снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры при сокращении неэффективных расходов бюджетов всех уровней.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

1. Модернизация (строительство) систем теплоснабжения.
2. Модернизация (строительство) систем водоснабжения и водоотведения.
3. Модернизация (строительство) объектов, используемых для сбора, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Решение данных задач требует проведения комплекса мероприятий, направленных на реконструкцию систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, проведению работ по привлечению инвестиций в отрасль.

Программа реализуется: с 2012 по 2015 годы, в один этап.

Реализация Программы позволит:

1. Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры с 87 до 60%.
2. Сократить долю неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме расходов в бюджетах всех уровней.
3. Повысить качество предоставляемых потребителям коммунальных услуг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | | |
| РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | |
| "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | | | | | | | | |
| МО «ТАБАРСУК» НА 2012 - 2015 ГОДЫ" | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности | Ед. изм | Базовое значение целевого индикатора, показателя результативности | Значения целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы | | | | |
|
| За весь период реализации Программы | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
|
|
|
| ЦЕЛЬ: Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Табарсук» для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного и промышленного строительства путем снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры при сокращении неэффективных расходов бюджетов всех уровней. | | | | | | | | |
| Задача 1. Модернизация (строительство) систем теплоснобжения | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество введенных объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию | ед. | - | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 1.2. | Уровень износа объектов коммунальной | % | 87 | 3 | 84 | 81 | 78 | |
| Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| Задача 2. Модернизация (строительство) систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество введенных объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию | ед. | - | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Задача 3. Модернизация (строительство) объектов, используемых для сбора, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество введенных объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |

**Раздел 3. Перечень программных мероприятий**

Для решения задач по модернизации объектов коммунальной теплоэнергетики МО «Табарсук» планируется проведение на объектах коммунальной теплоэнергетики МО «Табарсук» мероприятий, направленных на замещение дорогих энергетических ресурсов (электроэнергия) более дешевыми видами топлива (уголь).

Внедрение модульных котельных на твердом топливе на замену электроотпления позволит решить следующие задачи:

1. Повысить эффективность теплоснабжения.
2. Повысить надежность инженерных коммуникаций, обеспечивающих функционирование системы теплоснабжения.
3. Уменьшить тариф на теплоэнергию.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | |
| "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | | | | | | |
| МО «ТАБАРСУК» НА 2012 - 2015 ГОДЫ" | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок реализации мероприятий программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Исполнитель мероприятия Программы |
|
| Финансовые средства, всего | в том числе | |
|
| ОБ | МБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель: Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Табарсук» для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного и промышленного строительства путем снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры при сокращении неэффективных расходов бюджетов всех уровней. | | | | | |
|  |  | Всего | 300,00 | 0,00 | 300,00 |  |
| 2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2014 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2015 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1. | Задача 1. Модернизация (строительство) систем теплоснабжения | | | | | |
|  | Всего по задаче 1 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Задача 2. Модернизация (строительство) систем водоснабжения и водоотведения | | | | | |
|  | Всего по задаче 2 | Всего | 300,00 | 0,00 | 300,00 |  |
| 2013 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 2014 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  | 2015 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Д.Большая Ерма, бурение скважины |  | 100,00 | 0,00 | 100,0 | 2014 |
|  | с.Табарсук, ремонт водонапорной башни |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 2015 |
|  | Задача 3. Модернизация (строительство) объектов, используемых для сбора, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| с. Табарсук, проектирование и строительство полигона ТБО | 2015 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | | | | | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2015 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета на реализацию проектов и мероприятий оптимизации и повышения качества муниципальных услуг в МО «Табарсук» на условиях софинансирования из областного бюджета (по согласованию).

Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться, исходя из результатов выполнения мероприятий Программы и финансовой ситуации в МО «Табарсук».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «ТАБАРСУК» НА 2012-2015 ГОДЫ" | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования | | | | Объемы финансирования, тыс.руб. | | | | |
| всего | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| За счет средств всех источников финансирования | | | | | | | | |
| Капитальные вложения | | |  | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| За счет средств областного бюджета | | | | | | | | |
| Капитальные вложения | | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| За счет средств местного бюджета | | | | | | | | |
| Капитальные вложения | | |  | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |

**Раздел 5. Механизм реализации Программы и координация программных мероприятий**

Администрация муниципального образования «Табарсук» осуществляет управление реализацией программы в целом и координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий.

Заказчик Программы:

а) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в бюджет муниципального образования;

б) заключает соглашения (договоры) о намерениях с министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области;

в) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием мероприятий Программы;

г) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (корректирует) плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации программы;

д) ежегодно готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на соответствующий финансовый год, предложения по реализации программы, уточняет расходы;

е) несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий Программы, за эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию;

ж) организует размещение в электронном виде информации о реализации программы.

Форма соглашения, сроки и порядок предоставления отчетности о выполнении муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением утверждены министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области.

С момента зачисления субсидий в доход муниципального образования – получатель средств областного бюджета (исполнитель Программы) являются ответственными за целевое и эффективное использование бюджетных средств при реализации соответствующих мероприятий Программы.

Заказчик Программы организует ведение отчетности о реализации Программы и направляет в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области отчеты о реализации программных мероприятий и об использовании средств областного бюджета по установленной им форме.

Контроль за исполнением Программы осуществляется уполномоченным органом в пределах компетенции в установленном порядке.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Ответственность за реализацию программы и обеспечение достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей результативности Программы в целом несет заказчик программы.

**Раздел 6. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.**

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация МО «Табарсук» в соответствии с её полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством и министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области.

Отчет о проделанной работе и обобщенную информацию о ходе и результатах выполнения мероприятий Программы готовит администрация МО «Табарсук» ежеквартально до 15 числа месяца следующего за отчетным.

Подготовка итоговой информации главе МО «Табарсук» по выполнению Программы в целом осуществляется главным специалистом финансового отдела МО «Табарсук» до 01 марта года следующим за отчетным. Одновременно отчет о реализации мероприятий программы принимается на Думе МО «Табарсук»» по итогам финансового года.

Ход и результаты выполнения мероприятий могут быть рассмотрены на заседаниях при главе МО «Табарсук».

Заказчик Программы администрации МО «Табарсук» с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации и состав исполнителей.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов выделенных на реализацию программы.

**Раздел 7. Оценка эффективности реализации программы.**

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных с этой целью средств областного и местного бюджетов обеспечивается за счет:

а) исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

б) прозрачности прохождения средств областного бюджета;

в) реализации мероприятий с участием средств муниципального образования;

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 15 февраля 2009 года № 116-пп.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основании плановых показателей результативности программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | | | | | | | | | |
| ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | | | | | | | | | | |
| МО «ТАБАРСУК» НА 2014-2016 ГОДЫ" | | | | | | | | | | |
| № п/п | Цели, задачи, показатели результатов | Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы | | | | | | | | |
| 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | |
| Объем финансировани, тыс.руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность | Объем финансировани, тыс.руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность | Объем финансировани, тыс.руб. | Плановое значение целевого индикатора, показателя результативности | Эффективность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ЦЕЛЬ: Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Аларский район» для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного и промышленного строительства путем снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры при сокращении неэффективных расходов бюджетов всех уровней. | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1. Модернизация (строительство) систем теплоснабжения | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество введенных объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 |
| 2. | Задача 2. Модернизация (строительство) систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество введенных объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию | 300,00 |  | 0 | 100,00 |  | 0 | 100,00 |  | 0 |
|  | Задача 3. Модернизация (строительство) объектов, используемых для сбора, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | | | | | | | | | |
|  | Количество введенных объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 |